Título: Automatización de Valorizaciones de Contratos de Servicios Integrado a SAP bajo el Enfoque de Minera 4.0.

Tema: Seleccionar uno de los temas sugeridos.

Categoría: Seleccionar una de las seis categorías:

- Minería 4.0

Datos del autor: Miguel Arancibia Condor, Minsur, jefe de contratos, Jr. Lorenzo Bernini 149 - San Borja, Lima 27. Perú, miguel.arancibia@minsur.com, miguel.arancibia.pe@gmail.com, celular. 906 266 245

Palabras claves: Integración de datos, sistema de control, integración de operaciones, mejora continua.

PARTES QUE DEBE CONTENER UN RESUMEN DE TRABAJO TÉCNICO A PRESENTARSE:

- Contexto:
En el contexto de operaciones mineras modernas, la gestión de valorizaciones (estados de pago - EDP) de contratos de servicios se venía realizando de manera completamente manual, utilizando hojas de cálculo Excel y flujos de aprobación por correo electrónico. Este procedimiento generaba múltiples riesgos como errores humanos, pérdida de trazabilidad y demoras por traspapeleo digital. El proyecto se ubica en el área de gestión contractual de una operación minera, y responde a la necesidad de transformar digitalmente procesos críticos, alineándose con los principios de eficiencia, trazabilidad y digitalización propios del concepto Minera 4.0.

- Objetivos:
El objetivo principal fue digitalizar y automatizar el proceso de valorizaciones, gestionar el gasto y estructurar flujos de aprobación eficientes. Esto incluye el registro digital de EDPs, validaciones automáticas de precios, alertas de gasto mensual frente a lo estipulado en el contrato, y la integración directa con el sistema SAP para centralizar la información y eliminar el uso de herramientas manuales y no estructuradas.

- Metodología:
El desarrollo del proyecto se inició con un MVP (Producto Mínimo Viable), lo que permitió validar la solución con usuarios clave. A partir de esta fase inicial, se desarrolló e implementó una plataforma completa con integración directa a SAP. La solución incorporó: portal digital para el registro de valorizaciones con partidas detalladas (precio, cantidad, avance, acumulado), validación automática de precios y control de flujos de aprobación. Se incorporaron alertas para controlar el gasto mensual y funcionalidades para la captura estructurada de datos.

- Resultados:

- Reducción del 80% en el tiempo promedio de aprobación de valorizaciones.

- Gestión eficiente del gasto contractual, permitiendo controlar desviaciones entre lo contratado y lo ejecutado.

- Mayor oportunidad de ahorro al detectar anticipadamente sobreconsumos o subconsumos y negociar con contratistas.

- Ahorro de horas-hombre (HH) al eliminar reportes manuales en Excel y centralizar la documentación.

- Implementación de un repositorio digital centralizado para valorizaciones y documentos de respaldo.

- Conclusiones y Recomendaciones:
La automatización del proceso de valorizaciones ha demostrado un impacto significativo en la eficiencia operativa y en la gestión del gasto en contratos de servicios. Se recomienda continuar fortaleciendo esta plataforma con analítica avanzada para proyecciones de gasto y alertas inteligentes, así como ampliar su uso a otras unidades y procesos similares dentro de la organización.

Reseña profesional:

CIP 222839. MBA. Líder en compras de servicios y administración de contratos, con amplia experiencia en proyectos y operaciones en el sector minero. Especialista en estrategias orientadas a la optimización de procesos, el ahorro de costos y el incremento de la rentabilidad.