### 1. Resumen (Abstract)

El planeamiento a corto plazo en minería representa un eslabón crítico entre la estrategia y la ejecución operativa. Sin embargo, en muchas operaciones, estos planes carecen del nivel de integración y detalle necesario para reflejar la realidad del frente de trabajo, lo que genera desviaciones frecuentes, baja utilización de recursos y dificultades en la toma de decisiones.

Este trabajo propone una metodología estructurada de planificación donde la planificación a corto plazo es basada en la modelación detallada del ciclo completo de minado. La propuesta incorpora criterios de asignación de equipos, mano de obra y materiales, utilizando herramientas modernas como software de planificación, secuencias lógicas operativas y modelos de uso de tiempo.

A través de la generación de escenarios comparativos, se demostró que la metodología propuesta mejora la utilización estimada de recursos y reduce el desvío respecto a métodos tradicionales. Además, permite mayor flexibilidad frente a cambios operativos, fortaleciendo el control de ejecución y la trazabilidad de decisiones.

Este enfoque demuestra que un modelo de planeamiento a corto plazo, bien estructurado, no solo anticipa la operación con mayor precisión, sino que también se convierte en una herramienta operativa para optimizar recursos, reducir riesgos operativos y aumentar la eficiencia global del proceso minero.