Título: “Roadmap para la ampliación de la producción a 12,000 TMD de la U. M. Cobriza bajo el marco de Análisis de Ciclo de Vida”

Tema: Regulación y Economía Minera.

Datos del autor y coautores:

Nombres completos: César Augusto Carrasco Loayza

Nombres completos: Orlando Olarte Olivas

Cargos: 	Superintendente de Medio Ambiente y Permisos

Gerente de Operaciones

Dirección: A. El Derby 250, Piso 3

Correo corporativo: ccarrasco@ocpperu.com / oolarte@ocpperu.com

Correo personal: cesaraugusto_1971@hotmail.com

Celular: 994831254 / 979951378

La demora en la obtención de permisos ambientales-mineros generan retrasos operativos e incrementa los costos, con el consiguiente riesgo de que el inversionista pueda abandonar el proyecto. Para hacer frente a esta situación cada vez más compleja y dilatante, se propone la conceptualización de una metodología, que permita combinar la mirada de los proyectos mineros y la mirada de los permisos, bajo el enfoque de análisis del ciclo de vida; con la finalidad de agilizar y anticipar la obtención de permisos y garantizar la continuidad de las operaciones, dentro de los plazos establecidos por la organización. El análisis del ciclo de vida (ACV) ha sido utilizada como herramienta metodológica de modelamiento para la sostenibilidad de la industria minera en Sudáfrica.

Este trabajo consta de cuatro capítulos y consiste en el diseño e implementación de una hoja de ruta a nivel de permisos ambientales y mineros, con el cual se iniciaron las operaciones en la U. M. Cobriza, bajo la administración de OPERADORES CONCENTRADOS PERUANOS S. A. C. (OCP Cobriza); y, la proyección para ampliar la capacidad de producción a 12000 TMD, bajo el marco del análisis del ciclo de vida del proyecto minero Cobriza.

En este primer capítulo se describen la parte teórica del análisis de ciclo de vida como herramienta metodológica, las etapas de desarrollo de un proyecto minero, desde la exploración hasta el cierre de minas; y, la normativa ambiental, minera y títulos habilitantes vigentes en el Estado Peruano.

En la segunda parte se describe los pasos seguidos para optimizar el planeamiento minero. Se recopiló toda la información necesaria y se organizó reuniones de trabajo con el equipo directivo de OCP Cobriza, con la finalidad de elaborar la matriz FODA del proyecto, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de las administraciones pasadas, comenzando desde la Cerro de Pasco Corporation, Centromin Perú y Doe Run Perú y sus liquidadoras; lo que permitió centrar los esfuerzos en las actividades de mayor relevancia e incidencia en los resultados del proyecto.

En la tercera parte se muestran los resultados de la implementación de esta nueva metodología, lo que ha permitido reaperturar las operaciones en menos de 5 meses desde que se compró la mina.

Finalmente, presentar el mapa estratégico de permisos ambientales, mineros y títulos habilitantes vigentes para garantizar la ampliación de la capacidad de la planta concentradora a 12,000 TMD. Este mapa contiene la visión, misión, objetivos y sus respectivas estrategias. Asimismo, se ha establecido un cronograma estructurado de permisos por cada etapa del desarrollo del Proyecto; comenzando desde la fase de Exploraciones, construcción, operación y cierre la U. M. Cobriza.

Como recomendación, planteamos este nuevo modelo de gestión como una guía para la planificación, administración y ejecución de cualquier proyecto minero tomando en cuenta el marco institucional y legal vigente.