Optimización de la Ejecución de Obras Sociales en Zonas de Influencia Minera en el Perú: Propuesta de un Modelo Público-Privado para Proyectos de Impacto Social

(Regulación y Economía Minera - Uso de recursos públicos [canon, regalías y obras por impuestos])

Edson Francy Basualdo Salcedo1 y Herbert Marco Villegas Ventura2

1 Autor: Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú, Av. Caminos del Inca Nro. 171 Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Perú (francybass@hotmail.com, 994972437)

2 Coautor 1: Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú, Av. Caminos del Inca Nro. 171 Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima, Perú (herbertvi2412@gmail.com, 953637096)

____________________________________________________________________________________

RESUMEN

La investigación titulada “Modelo alternativo de colaboración público-privada para la ejecución directa de obras sociales en zonas de influencia minera del Perú” surge ante una paradoja estructural: pese a que la minería representa más del 9 % del PBI nacional y cerca del 50 % de las exportaciones (Minas, s.f.), las comunidades ubicadas en zonas de influencia minera continúan enfrentando graves brechas en servicios esenciales como salud, educación, agua, saneamiento y conectividad. Esta desconexión entre la generación de riqueza y la mejora del bienestar local revela fallas en la forma en que los recursos fiscales —como el canon y las regalías— son gestionados por los gobiernos subnacionales.

Los gobiernos locales, que deberían liderar la ejecución de obras públicas en sus territorios, se ven limitados por normas fiscales restrictivas como los Topes Máximos de Capacidad Anual (TMCA) y recortes del 30 % en sus transferencias por canon, lo que reduce su capacidad de inversión. Aunque mecanismos como las Obras por Impuestos (OxI) han intentado introducir eficiencia desde el sector privado, su alcance sigue siendo limitado por la burocracia, la rigidez normativa y la falta de seguimiento post-obra. Además, las Iniciativas Privadas enfrentan escasa viabilidad cuando sus costos superan las capacidades locales o generan resistencia política.

Frente a este contexto, la investigación propone un modelo innovador de colaboración público-privada que habilite a las empresas mineras a ejecutar directamente obras sociales de alto impacto, en coordinación exclusiva con la entidad pública beneficiaria y bajo el control concurrente de la Contraloría General de la República. Este modelo permite la participación temprana del privado en el diseño del proyecto, elimina cuellos de botella administrativos al no depender del TMCA ni del reembolso tributario, y asegura que las obras respondan a prioridades reales de la comunidad.

Un componente clave de la propuesta es que la ejecución presupuestal sea reconocida por el ministerio competente como inversión pública, garantizando respaldo institucional, trazabilidad fiscal y rendición de cuentas. Este reconocimiento es esencial, ya que las obras de alto impacto —por su envergadura y complejidad— suelen ser inalcanzables para los gobiernos locales bajo las reglas actuales.

La propuesta será validada a través de proyectos piloto en sectores estratégicos como salud, educación, agua y comunicaciones, en regiones con fuerte presencia minera. Se espera que, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esta iniciativa contribuya a reducir desigualdades territoriales, fortalecer la percepción positiva de la minería y dinamizar el desarrollo sostenible en el corto y mediano plazo.

En definitiva, esta investigación no plantea solo una mejora sobre el modelo actual, sino una transformación estructural que redefine la relación entre minería, Estado y ciudadanía, con alto potencial de escalabilidad en el Perú y aplicabilidad en otros países con desafíos similares.

1. Introducción

El presente planteamiento surge frente a una paradoja que persiste en las zonas de influencia minera del Perú: pese a que la minería representa más del 9 % del PBI nacional y genera aproximadamente el 50 % de las exportaciones (Minas, s.f.), las comunidades cercanas a estas operaciones continúan enfrentando profundas brechas estructurales en servicios esenciales como salud, educación, saneamiento y conectividad. Esta desconexión entre la generación de riqueza y la mejora del bienestar local refleja una falla estructural en los mecanismos existentes para canalizar eficientemente recursos hacia el desarrollo territorial.

Uno de los principales obstáculos radica en las restricciones presupuestarias que enfrentan los gobiernos subnacionales, los cuales, aun siendo responsables de ejecutar obras públicas en sus jurisdicciones, operan bajo fuertes limitaciones normativas y fiscales. Entre ellas destacan los Topes Máximos de Capacidad Anual (TMCA), que restringen el uso de Certificados CIPRL, y los descuentos de hasta 30 % sobre las transferencias de canon y regalías (MEF, 2023), que reducen considerablemente su capacidad de inversión.

En respuesta a esta rigidez, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) ha permitido cierta participación privada en la ejecución de infraestructura. No obstante, su implementación enfrenta múltiples desafíos: procesos burocráticos lentos, falta de flexibilidad contractual, rigidez normativa y ausencia de un seguimiento post-obra adecuado, lo que afecta tanto la calidad como la sostenibilidad de los proyectos (ProInversión, 2024).

Como consecuencia, muchas entidades públicas se ven forzadas a priorizar obras de bajo impacto o escala limitada, no por falta de necesidad, sino por falta de condiciones operativas y financieras. Aun cuando se priorizan proyectos de mayor envergadura, estos suelen enfrentar sobrecostos por estudios técnicos deficientes, plazos dilatados y dificultades para su financiamiento. Estas barreras podrían reducirse si el sector privado participara directamente en la formulación y ejecución de obras, con un enfoque técnico, eficiente y sostenible.

Asimismo, las Iniciativas Privadas, que podrían canalizar inversiones relevantes hacia obras sociales estratégicas, también enfrentan resistencia por parte de las entidades públicas debido a su costo estimado o por razones políticas. Esto limita su viabilidad y pone en evidencia la necesidad de un nuevo enfoque que combine agilidad, control y sostenibilidad.

En este contexto, se propone un modelo innovador de colaboración público-privada que habilite a las empresas mineras a ejecutar directamente obras sociales de alto impacto en coordinación exclusiva con la entidad pública beneficiaria y bajo el control concurrente de la Contraloría General de la República. A diferencia de los esquemas actuales, este modelo:

- Permite la participación temprana del sector privado en el diseño y planificación de los proyectos;

- Elimina cuellos de botella administrativos y financieros, al no depender del TMCA ni del reembolso vía Impuesto a la Renta;

- Alinea las intervenciones con las prioridades reales de la comunidad, fortaleciendo la licencia social; y

- Fomenta el uso eficiente de recursos fiscales sin generar gasto adicional para el Estado.

Un componente clave de esta propuesta es que la ejecución presupuestal sea reconocida formalmente por el ministerio competente, de acuerdo con el valor total de la inversión realizada. Este reconocimiento resulta esencial, ya que las obras de alto impacto —por su complejidad técnica, escala territorial y sostenibilidad operativa— implican mayores costos que muchas veces no pueden ser asumidos por los gobiernos subnacionales bajo el marco normativo actual. Brindar este respaldo institucional no solo legitima el esfuerzo financiero del privado, sino que también permite una adecuada rendición de cuentas y asegura coherencia con los marcos presupuestales nacionales.

La viabilidad de esta propuesta será validada mediante el diseño e implementación de proyectos piloto en sectores clave como salud, educación, agua y saneamiento y comunicaciones, en regiones con fuerte presencia minera. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esta iniciativa aspira a generar impactos medibles en la calidad de vida, la productividad local y la percepción social de la minería en el corto y mediano plazo.

En suma, esta propuesta no representa una mejora marginal sobre los mecanismos existentes, sino una innovación estructural que reconfigura la relación entre minería, desarrollo territorial y gestión pública. Su naturaleza específica y replicable le otorga un alto potencial de escalamiento nacional y aplicación internacional, especialmente en contextos que enfrentan desafíos similares de articulación entre inversión privada y desarrollo sostenible.

2. Objetivos

  - Analizar comparativamente las restricciones presupuestarias que enfrentan las entidades públicas locales frente a las entidades del gobierno nacional en la ejecución de obras financiadas con recursos provenientes del canon minero, evidenciando la necesidad de un rediseño en la asignación y gestión de dichos fondos para priorizar inversiones de alto impacto social en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos mineros.

  - Proponer un modelo innovador de colaboración público-privada que habilite a las empresas mineras a ejecutar directamente obras de alto impacto social en coordinación con la entidad pública beneficiaria y bajo supervisión de la Contraloría General de la República, utilizando recursos del canon, sobrecanon, regalías u Obras por Impuestos, con el fin de reducir barreras burocráticas, optimizar el uso de recursos públicos y fomentar el desarrollo sostenible en territorios con actividad minera.

- Compilación de Datos y Desarrollo del Trabajo

3.1. imitaciones institucionales y fiscales en la gestión del canon minero: base para un modelo público-privado en zonas de influencia minera.

3.1.1 El canon minero como herramienta de redistribución.

En el Perú, el canon minero constituye uno de los principales mecanismos de redistribución de la renta generada por la explotación de recursos naturales no renovables. La legislación establece que estos recursos deben destinarse a financiar proyectos de inversión pública orientados a mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, la capacidad de ejecución varía considerablemente entre los distintos niveles de gobierno, siendo los gobiernos locales de zonas mineras quienes enfrentan las mayores limitaciones técnicas, normativas y operativas.

3.1.2 Restricciones presupuestarias de los gobiernos locales.

Las entidades locales están sujetas a una serie de restricciones que limitan su capacidad para ejecutar obras con recursos del canon:

- Tope Máximo de Capacidad Anual (TMCA) impuesto por el MEF.

- Descuentos de hasta 30 % sobre las transferencias por canon y regalías (MEF, 2023).

- Alta dependencia del financiamiento externo.

- Limitada capacidad técnica para formular expedientes de calidad.

- Bajo nivel histórico de ejecución presupuestal.

En el periodo 2015–2023, los gobiernos locales gastaron S/ 14 289 millones de canon, ejecutando solo el 64,6 %, lo que evidencia una brecha significativa entre la disponibilidad de fondos y su uso efectivo (ComexPerú, 2024).

3.1.3 Capacidad comparativa del gobierno nacional.

a. Ventajas operativas del nivel nacional

Las entidades del gobierno nacional —ministerios, programas especiales, agencias sectoriales— presentan una superior capacidad técnica y operativa en comparación con los gobiernos subnacionales:

- Cuentan con equipos profesionales especializados y con experiencia en formulación, gestión y supervisión de proyectos.

- Disponen de autonomía administrativa y normativa para diseñar, aprobar y ejecutar obras sin depender de los topes presupuestales impuestos a nivel local.

- Pueden ejecutar directamente proyectos incluso en zonas de influencia minera que no están bajo su jurisdicción territorial.

Este nivel de autonomía les permite mayor eficiencia en la ejecución de inversión pública y mayor capacidad de movilizar recursos con agilidad en escenarios complejos.

b. Datos comparativos de ejecución presupuestal.

En enero de 2024, el gobierno nacional ejecutó el 4.4 % de los recursos asignados por canon y regalías, mientras que los gobiernos locales solo alcanzaron el 1.7 % (República, 2024).

En el primer semestre de 2025, la diferencia era igualmente relevante: el gobierno nacional logró ejecutar el 43.8 % de su presupuesto de inversión pública, frente a solo el 30.3 % alcanzado por los gobiernos locales (ComexPerú, Ejecución de la Inversión Pública creció un 9.4% en el primer trimestes del 2025, 2025).

En 2024, la inversión pública total creció a S/ 57 735 millones, de los cuales el 24 %—unos S/ 14 000 millones—fueron financiados con recursos de canon y regalías mineras (Perú, 2025).

Sin embargo, gran parte de esta inversión fue ejecutada por el nivel nacional: los sectores del gobierno nacional registraron un avance financiero de 95.6 %, muy superior al promedio nacional de ejecución. (MEF, 2025)

3.1.4 Distorsión estructural en la gestión del canon.

Este análisis revela una distorsión estructural en la lógica del canon:

- Las zonas que generan el canon no pueden decidir ni ejecutar eficientemente obras prioritarias.

- Las entidades con menor cercanía territorial a los impactos mineros concentran mayor capacidad de gestión y ejecución.

Esta contradicción impide que los recursos lleguen oportunamente a las poblaciones más afectadas por la actividad minera, profundizando las brechas sociales en regiones productoras.

3.1.5 Fundamentación para nuevas propuestas normativas.

El análisis presentado evidencia no solo las inequidades en la ejecución del gasto público en zonas de influencia minera, sino también las limitaciones estructurales del marco normativo vigente, que impiden que los recursos derivados del canon, sobrecanon y regalías logren cerrar efectivamente las brechas sociales en salud, educación, saneamiento, transporte y conectividad. Esta situación urge la formulación e implementación de propuestas normativas innovadoras, capaces de corregir los desequilibrios institucionales existentes y alinear los recursos públicos con las verdaderas prioridades del territorio.

En ese sentido, se plantean tres pilares fundamentales que deben orientar cualquier rediseño del marco normativo:

- Fortalecimiento del rol de los gobiernos subnacionales como agentes de desarrollo.

Las entidades subnacionales —especialmente las municipalidades distritales y provinciales ubicadas en zonas mineras— requieren mayor autonomía funcional y programática para asumir un papel más activo y efectivo en el desarrollo local. Para ello, es necesario:

- Revisar los mecanismos de distribución del canon, incorporando criterios de equidad territorial y no solo de recaudación.

- Flexibilizar los límites impuestos por los Topes Máximos de Capacidad Anual (TMCA), que restringen el gasto de inversión pública incluso en contextos donde existen recursos disponibles y necesidades urgentes.

- Establecer esquemas de asistencia técnica permanente y descentralizada para fortalecer capacidades en planificación, formulación de proyectos y ejecución eficiente.

El fortalecimiento de los gobiernos locales no implica solo más recursos, sino también mayor capacidad de decisión, de articulación con actores privados y sociales, y de rendición de cuentas.

- Promoción de un esquema de corresponsabilidad público-privada.

Dada la limitada capacidad técnica de muchas entidades locales y la urgencia de cerrar brechas sociales en territorios estratégicos para la minería, es fundamental transitar hacia un modelo que permita una participación más activa y directa del sector privado en la ejecución de obras públicas, bajo reglas claras, mecanismos de control independientes y objetivos sociales definidos.

Para ello, se propone:

- Crear un nuevo régimen normativo complementario al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que habilite la ejecución directa de proyectos de inversión por parte de empresas privadas —especialmente mineras— con la aprobación exclusiva de la entidad pública beneficiaria y bajo supervisión de la Contraloría General de la República.

- Establecer una plataforma de priorización conjunta entre sector privado, gobiernos subnacionales y ciudadanía, que permita alinear la inversión con las necesidades reales del territorio, fortaleciendo la licencia social de las operaciones extractivas.

- Promover la ejecución de proyectos con alto impacto social y larga vida útil, priorizando criterios como sostenibilidad, mantenimiento garantizado, accesibilidad y pertinencia cultural.

Este nuevo enfoque de corresponsabilidad no sustituye al Estado, sino que lo complementa y potencia, permitiendo un uso más eficiente de los recursos públicos y privados disponibles.

- Impulso de un enfoque de equidad fiscal, descentralización efectiva y eficiencia operativa.

La política fiscal minera debe superar la lógica centralista y recaudadora, para adoptar una visión territorial y redistributiva, que priorice el bienestar de las poblaciones que conviven con la actividad extractiva. En esa línea, las nuevas propuestas normativas deberían incorporar:

- Mecanismos de asignación presupuestal diferenciada para territorios con alta contribución fiscal minera, que reflejen el costo social, ambiental y económico de la actividad extractiva.

- Instrumentos normativos que permitan la ejecución de proyectos multianuales descentralizados, desconcentrando la toma de decisiones hacia los niveles de gobierno más cercanos al territorio.

- Medidas de control concurrente e incentivos a la eficiencia, que reduzcan los riesgos de corrupción y aseguren el cumplimiento de metas de impacto y sostenibilidad.

- Reconocimiento formal de la ejecución presupuestal directa por parte del sector privado, bajo parámetros técnicos definidos por los sectores competentes (salud, educación, transportes, etc.), garantizando su validación contable y presupuestal a nivel nacional.

3.1.6 Fundamentación para nuevas propuestas normativas.

El análisis desarrollado evidencia una clara brecha entre la disponibilidad de recursos públicos —provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras— y la capacidad real de los gobiernos locales para transformarlos en mejoras sostenibles para la población. Esta desconexión no solo responde a limitaciones técnicas y de gestión, sino a un marco normativo centralista y restrictivo que impide una ejecución eficiente y contextualizada de los fondos. En este sentido, se justifica con urgencia la formulación de propuestas normativas innovadoras, orientadas a generar un cambio estructural en la forma en que se asignan, gestionan y ejecutan los recursos públicos en las zonas de influencia minera. Estas propuestas deben articularse en tres ejes fundamentales:

  - Fortalecer el rol de los gobiernos subnacionales como agentes de desarrollo.

Los gobiernos locales y regionales —especialmente en zonas donde se genera canon minero— deben ser reconocidos como actores clave en la planificación y ejecución del desarrollo territorial. Para ello, el marco normativo debe:

- Revisar el diseño del Tope Máximo de Capacidad Anual (TMCA), que actualmente limita el uso del presupuesto a pesar de contar con recursos disponibles. Esta medida, diseñada para mantener la sostenibilidad fiscal, ha terminado por asfixiar financieramente a municipalidades que tienen urgentes necesidades sociales insatisfechas.

- Establecer criterios más equitativos de asignación de recursos, considerando no solo el volumen de producción o recaudación fiscal, sino también variables como pobreza multidimensional, brechas sociales y necesidades insatisfechas.

- Incentivar el fortalecimiento institucional, con mecanismos de asistencia técnica permanente en formulación de proyectos, programación multianual, gestión por resultados y control de calidad de obras.

Además, el marco legal debería permitir a los gobiernos subnacionales acceder directamente a mecanismos de ejecución complementaria, como asociaciones público-privadas simplificadas o convenios con empresas privadas, en casos de obras de alto impacto.

  - Promover un esquema de corresponsabilidad público-privada.

La actual rigidez del marco normativo limita la posibilidad de que el sector privado, en particular las empresas mineras, pueda colaborar más activamente en la ejecución de proyectos sociales en su entorno. Si bien el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) ha permitido avances importantes, su aplicación sigue siendo compleja, burocrática y poco flexible. Por ello, es necesario:

- Diseñar un nuevo régimen legal complementario a OxI, que permita a las empresas mineras ejecutar directamente obras sociales de alto impacto con aprobación de la entidad beneficiaria y bajo el control de la Contraloría General de la República.

- Otorgar reconocimiento contable y presupuestal a la inversión privada ejecutada, de modo que el Ministerio correspondiente valide su inclusión como ejecución pública, garantizando transparencia, trazabilidad y coherencia con las metas de política sectorial.

- Establecer protocolos de coevaluación de necesidades territoriales, donde sector privado, gobiernos locales y la sociedad civil prioricen conjuntamente las inversiones necesarias, fortaleciendo la legitimidad y pertinencia de las obras.

Este enfoque de corresponsabilidad no busca reemplazar la labor del Estado, sino complementarla, canalizando capacidades y recursos del sector privado hacia objetivos de desarrollo sostenible con supervisión institucional.

  - Impulsar un enfoque de equidad fiscal, descentralización efectiva y eficiencia operativa.

Las normas actuales no reconocen adecuadamente las condiciones diferenciadas de los territorios productores de recursos naturales. A pesar de ser fuente principal de ingresos fiscales, estas regiones enfrentan altos índices de pobreza, conflictos sociales recurrentes y grandes brechas en servicios básicos. Por ello, se requiere:

- Un rediseño fiscal más equitativo, que reconozca el costo social y ambiental que soportan las poblaciones de las zonas mineras, y que distribuya los recursos públicos bajo un enfoque redistributivo y de justicia territorial.

- Mecanismos normativos que faciliten la ejecución multianual descentralizada, es decir, la capacidad de ejecutar obras complejas en varios ejercicios fiscales, sin que se penalice su continuidad presupuestal.

- Estímulos normativos a la eficiencia, como la premiación por ejecución presupuestal transparente, indicadores de impacto social, mantenimiento sostenible y participación ciudadana en el monitoreo de obras.

- Incorporación de esquemas de control concurrente, que permitan supervisar el gasto sin paralizarlo, garantizando legalidad, calidad y oportunidad en cada fase del proyecto.

Este nuevo enfoque permitirá que la ejecución del canon y otras rentas extractivas responda realmente a las necesidades del territorio, sin diluirse en cuellos de botella administrativos o distorsiones institucionales.

3.2 Fundamentos y propuesta operativo del modelo público-privado para la ejecución directa de obras sociales en zonas mineras.

3.2.1 Justificación del modelo.

En las zonas de influencia minera del Perú, persisten amplias brechas estructurales en acceso a servicios esenciales como salud, educación, agua potable, saneamiento y conectividad. Estas regiones, a pesar de ser generadoras de importantes recursos fiscales vía canon, sobrecanon y regalías, enfrentan grandes dificultades para traducir esos ingresos en infraestructura tangible y mejoras sostenibles. Los principales obstáculos identificados incluyen:

- Limitaciones normativas y administrativas (como el Tope Máximo de Capacidad Anual – TMCA),

- Baja capacidad de gestión técnica en gobiernos subnacionales,

- Procesos burocráticos extensos que afectan la oportunidad y calidad de las inversiones públicas,

- Falta de alineamiento entre la oferta estatal y las necesidades reales de la población.

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), si bien ha sido una herramienta útil, también presenta limitaciones operativas que restringen su aplicabilidad, especialmente en obras de mayor envergadura. Frente a ello, se plantea un modelo alternativo y complementario, que habilite legal y administrativamente a las empresas mineras a ejecutar directamente obras sociales de alto impacto, de forma más ágil, transparente y eficaz.

3.2.2 Principios del modelo propuesto

a) Participación directa del sector privado.

Las empresas mineras, muchas de las cuales ya cuentan con capacidad operativa y experiencia en ejecución de proyectos (vía responsabilidad social o infraestructura interna), podrán asumir directamente la construcción de obras públicas, garantizando estándares técnicos y celeridad.

b) Coordinación con la entidad pública beneficiaria.

La obra será definida, validada y recepcionada por el gobierno local o regional correspondiente, asegurando alineación con sus planes de desarrollo concertado, sin intermediación central innecesaria.

c) Supervisión de la Contraloría General de la República.

Para garantizar transparencia, el proceso contará con control concurrente durante todas las etapas (formulación, ejecución y cierre), evitando actos de corrupción y mejorando la rendición de cuentas.

d) Reconocimiento oficial de la inversión.

El monto invertido será reconocido por el ministerio competente (MEF o sector correspondiente) como ejecución presupuestal válida de la entidad beneficiaria, cumpliendo con los marcos normativos vigentes.

3.2.3 Componentes operativos del modelo

a. Identificación de la necesidad y priorización

Las empresas mineras, en coordinación con el gobierno subnacional, identificarán obras prioritarias en función de criterios de urgencia social, impacto territorial, alineamiento con ODS y factibilidad técnica.
Ejemplo: Infraestructura educativa básica en zonas rurales sin acceso a electricidad o agua potable.

b. Formulación técnica de los proyectos

La empresa minera podrá formular directamente el expediente técnico, utilizando estándares nacionales e internacionales, lo que evita sobrecostos derivados de expedientes deficientes.
Ventaja: Reducción del 40–50 % del tiempo promedio en etapa de formulación, según experiencias similares en OxI (ProInversión, 2021).

c. Aprobación simplificada y control concurrente

La obra se aprueba con la validación de la entidad pública beneficiaria y la Contraloría, sin necesidad de autorización del MEF ni de procesos tributarios de devolución.
Resultado: Evita demoras administrativas por trámites intersectoriales y asegura auditoría en tiempo real.

  - Ejecución directa

La empresa minera ejecuta la obra de manera directa (con personal propio o contratistas calificados), garantizando control de calidad, cumplimiento de cronogramas y estándares técnicos.
Impacto: Aceleración significativa de los plazos de obra, reducción de sobrecostos y ejecución efectiva del presupuesto.

e. Reconocimiento formal de la inversión

El valor total invertido es registrado en el presupuesto institucional del gobierno subnacional como ejecución efectiva de inversión pública, permitiendo que figure en los sistemas del MEF y se rinda cuenta oficialmente.

e. Transferencia y sostenibilidad

Tras la ejecución, la obra es transferida con acta formal a la entidad pública, con compromisos de operación y mantenimiento. Se puede incluir un convenio de apoyo privado durante los primeros años de operación.
Beneficio: Se asegura el uso sostenido de la infraestructura y se evita el abandono de proyectos terminados.

3.2.4 Ventajas estratégicas del modelo

4. Presentación y discusión de resultados

4.1 Evaluación del mecanismo existente (OxI) como referente.

a. Eficacia en plazos y costos (OxI):

- Del total de proyectos ejecutados mediante Obras por Impuestos, el 73.6 % se concluyó en el plazo o incluso antes según lo estimado en el expediente técnico. En comparación, solo el 62.8 % de proyectos similares bajo contratación pública tradicional alcanzaron esta eficiencia (Perú G. d., 2023).

- Respecto al costo, el 43.7 % de proyectos OxI se ejecutaron por igual o debajo del presupuesto estimado, frente al 32 % de proyectos tradicionales (Perú G. d., 2023).

b. Sector educativo como caso exitoso:

- El MINEDU lidera el uso de OxI en educación con S/ 2 166 millones invertidos en 152 proyectos, representando el 29 % del monto total adjudicado en este mecanismo desde su creación.

- Se ha implementado infraestructura educativa de alto prestigio, como COAR en distintas regiones, con inversiones entre S/ 76–103 millones por proyecto.

Estos resultados confirman que un mecanismo donde el sector privado participa en la ejecución puede optimizar plazos y costos, demostrando viabilidad técnica del modelo propuesto.

4.2 Proyecciones del modelo propuesto de ejecución directa

El modelo propuesto de ejecución directa de obras sociales por parte de empresas mineras, en coordinación con entidades públicas y bajo supervisión de la Contraloría General de la República, se presenta como una alternativa viable para superar las limitaciones de los esquemas tradicionales. Basándose en lecciones aprendidas de Obras por Impuestos (OxI) y otras modalidades colaborativas, este modelo proyecta beneficios concretos en múltiples dimensiones:

1. Reducción significativa de plazos de ejecución.

La participación directa del sector privado desde la etapa de identificación y formulación del proyecto permite evitar cuellos de botella comunes en los mecanismos tradicionales de inversión pública, como:

- Procesos administrativos secuenciales y centralizados.

- Revisión de expedientes múltiples veces por distintos niveles de gobierno.

- Delays en autorizaciones y validaciones intersectoriales (ej. MEF, SNIP/Invierte.pe, PCM).

Proyección estimada:

El modelo podría reducir los plazos promedio de ejecución en hasta un 30 % respecto a OxI, logrando tiempos de implementación de 12 a 24 meses en lugar de los 18 a 36 meses observados usualmente en OxI.

2. Mayor calidad técnica y menor riesgo de sobrecostos.

Cuando los expedientes técnicos son elaborados por terceros sin contacto directo con la ejecución, suelen presentarse errores de diseño, incompatibilidades técnicas o subvaloración de costos, lo que lleva a:

- Adendas contractuales costosas.

- Paralización de obras.

- Incrementos injustificados de presupuesto.

Con este modelo, la empresa ejecutora formula directamente los proyectos, aplicando sus propios estándares técnicos y experiencia en ingeniería aplicada al entorno, lo que:

- Reduce los errores de diseño.

- Asegura la viabilidad constructiva desde el inicio.

- Minimiza las modificaciones en obra.

Resultado esperado:
Disminución de los sobrecostos en etapas constructivas y mayor control del cronograma.

3. Transparencia fortalecida con control concurrente

Uno de los pilares del modelo es la incorporación obligatoria de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República (CGR) en todas las fases del proyecto (formulación, ejecución, cierre). Esto genera beneficios clave:

- Auditoría en tiempo real, no solo post ejecución.

- Identificación temprana de riesgos y recomendaciones correctivas.

- Mayor confianza pública en la legitimidad del proceso.

Valor agregado:

Este tipo de supervisión permite trazabilidad completa del gasto, fortaleciendo la lucha contra la corrupción y mejorando la percepción social de la inversión minera.

4. Reconocimiento presupuestal oficial de la inversión

El modelo contempla que el monto total invertido por la empresa privada sea reconocido formalmente como ejecución presupuestal pública de la entidad beneficiaria, lo que conlleva:

- Registro en sistemas oficiales como el SIAF, Consulta Amigable, y Transparencia Económica del MEF.

- Inclusión en los informes de avance de inversión pública del Estado.

- Mejora de los indicadores de ejecución de los gobiernos subnacionales, sin afectar su sostenibilidad fiscal.

Implicancia clave:
La inversión privada no se registra como gasto fuera del sistema público, sino como una ejecución transparente, auditada y alineada con metas oficiales del Estado.

5. Fortalecimiento de la sostenibilidad y apropiación local

Al incluir transferencia planificada, convenios de mantenimiento, y validación de necesidades por parte de la entidad beneficiaria, el modelo asegura que:

- Las obras respondan a prioridades reales del territorio.

- Se reduzca el abandono o deterioro de infraestructura terminada.

- Exista un compromiso compartido para la sostenibilidad operativa.

Proyección estratégica:

Obras con mayor impacto territorial y social sostenido, alineadas con los ODS y los planes de desarrollo local.

4.3 Indicadores esperados para medir impacto

Para evaluar de manera rigurosa la efectividad del modelo de ejecución directa de obras sociales por parte del sector privado (principalmente minero), se establece un conjunto de indicadores de desempeño cuantitativos y cualitativos. Estos permitirán comparar los resultados del modelo con los esquemas tradicionales, como Obras por Impuestos (OxI) o la inversión pública directa, y ajustar el diseño operativo durante su fase piloto.

Los indicadores se estructuran en cinco dimensiones clave: eficiencia operativa, eficiencia financiera, calidad técnica, aceptación social, y mejora en la ejecución del canon.

Otros indicadores complementarios sugeridos

- Tasa de obras con acta de recepción a tiempo

  - Baseline: Hasta un 30 % con retrasos en recepción oficial.

  - Meta: ≥ 90 % con entrega oportuna y conforme.

- Número de observaciones por parte de la CGR (control concurrente)

  - Meta: ≤ 2 observaciones críticas por proyecto (medida de calidad y planificación).

- Participación ciudadana formal en la priorización de obras

  - Meta: ≥ 70 % de obras validadas mediante espacios de diálogo territorial (mesas de desarrollo, comités de vigilancia local, etc.).

- Índice de satisfacción de beneficiarios

  - Meta: ≥ 80 % de satisfacción (según encuesta de percepción comunitaria al año de operación de la obra).

- Costo promedio por unidad de infraestructura (ej. costo por m² en aulas, por km de carretera rural, etc.)

  - Meta: Reducción de al menos 15 % respecto a estándares promedio de inversión pública tradicional.

Importancia del monitoreo con indicadores

La medición sistemática de estos indicadores permitirá:

- Validar la viabilidad normativa y operativa del modelo.

- Corregir posibles deficiencias durante la fase piloto.

- Generar evidencia empírica para su escalamiento progresivo a nivel nacional.

- Fortalecer la rendición de cuentas frente a la ciudadanía, el Congreso y los organismos de control.

4.4 Discusión estratégica

4.4.1 Ventajas Comprobadas frente al Modelo Actual de Obras por Impuestos (OxI)

El modelo de ejecución directa propuesto mantiene y amplía los beneficios clave que ha demostrado OxI en el Perú, pero introduce mejoras estructurales que potencian su impacto social y operativo:

- Rapidez y eficiencia en la ejecución:
Al permitir que las empresas mineras participen desde la formulación técnica hasta la entrega final de las obras, se eliminan pasos intermedios burocráticos que ralentizan los proyectos bajo el esquema tradicional de OxI. Esto se traduce en una reducción proyectada de hasta un 30 % en los tiempos promedio de ejecución.

- Participación y directa del sector privado:
Las compañías mineras, con experiencia en gestión de infraestructura y recursos técnicos, asumen una responsabilidad mayor, facilitando que los proyectos respondan con pertinencia a las necesidades territoriales específicas y asegurando la calidad técnica desde el diseño.

- Control estatal robusto y continuo:
La supervisión concurrente de la Contraloría General de la República (CGR) y la validación oficial por parte de los gobiernos locales garantizan que la transparencia, legalidad y rendición de cuentas sean principios centrales del proceso, evitando posibles abusos o desvíos de recursos.

- Reconocimiento formal y contable de la inversión:
La integración de la ejecución privada en el marco presupuestal público permite que la inversión realizada sea contabilizada como gasto público legítimo, mejorando la planificación fiscal y fortaleciendo la capacidad financiera y de gestión de los gobiernos subnacionales.

4.4.2 Desafíos Potenciales y Riesgos Asociados

A pesar de sus ventajas, el modelo enfrenta desafíos que deben ser abordados para asegurar su sostenibilidad y éxito:

- Necesidad de un marco normativo claro y adaptado:
La implementación exitosa requiere legislación específica que regule la ejecución directa privada, estableciendo roles, responsabilidades, mecanismos de control y procedimientos simplificados para evitar duplicidades o incertidumbre legal.

- Garantías técnicas y estándares de calidad:
Se deben definir rigurosos estándares técnicos y protocolos de supervisión para que las obras cumplan con normativas sectoriales (educación, salud, saneamiento, etc.) y respondan a criterios de sostenibilidad, funcionalidad y mantenimiento.

- Transparencia y prevención de conflictos de interés:
Es fundamental establecer mecanismos públicos de transparencia, como plataformas de información abierta, auditorías ciudadanas y participación social en monitoreo, para evitar favoritismos, corrupción o uso indebido de recursos por parte de actores privados.

- Capacitación y fortalecimiento institucional:
Los gobiernos locales deben contar con capacidades técnicas y administrativas suficientes para supervisar y coordinar con empresas mineras, así como para gestionar la recepción, mantenimiento y operación posterior de las obras.

4.4.3 Ejes de Mejora e Innovación Tecnológica

Para fortalecer aún más el modelo y alinearlo con las mejores prácticas internacionales en infraestructura pública, se recomienda incorporar los siguientes elementos:

- Implementación del BIM (Modelado de Información para la Construcción):
La adopción de tecnologías BIM puede transformar la gestión de proyectos, permitiendo una planificación más precisa, detección temprana de problemas, control en tiempo real de costos y tiempos, y una supervisión digital integrada durante todas las fases de la obra.

- Digitalización y transparencia:
Plataformas digitales abiertas donde se publiquen avances, costos, auditorías y evaluaciones permiten la participación de la sociedad civil y fortalecen la legitimidad de los proyectos.

- Fomento de alianzas público-privadas para mantenimiento:
Proponer esquemas contractuales que incluyan la operación y mantenimiento a largo plazo por parte del sector privado, asegurando la sostenibilidad y buen uso de la infraestructura social.

- Monitoreo continuo con indicadores de impacto social:
Más allá del cumplimiento técnico, se deben integrar indicadores que midan el efecto de las obras en la calidad de vida de las poblaciones beneficiarias, para ajustar el modelo en función de resultados concretos.

5. Conclusiones

- Las restricciones presupuestarias y normativas actuales limitan significativamente la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar obras de alto impacto social en zonas de influencia minera, generando una brecha entre la generación de recursos por canon minero y la inversión efectiva en infraestructura pública local.

Esto evidencia la necesidad de un rediseño en la asignación y gestión de estos fondos, priorizando la descentralización y la equidad territorial.

- El análisis comparativo entre entidades locales y gobierno nacional revela una clara asimetría en capacidad técnica, administrativa y presupuestal, donde las entidades nacionales cuentan con mayor autonomía y eficiencia para ejecutar proyectos, mientras que las locales enfrentan mayores limitaciones operativas.

Esta situación afecta negativamente el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades más directamente impactadas por la actividad minera.

- La propuesta de un modelo innovador de colaboración público-privada, que permita a las empresas mineras ejecutar directamente obras sociales en coordinación con la entidad pública y bajo supervisión de la Contraloría, representa una alternativa viable para superar barreras burocráticas y mejorar la eficiencia en la ejecución, garantizando mayor transparencia y sostenibilidad de los proyectos.

- El reconocimiento formal de la ejecución presupuestal realizada bajo este nuevo modelo, validado por el ministerio competente, es fundamental para asegurar la rendición de cuentas, el adecuado registro contable y la integración de estas inversiones en los marcos fiscales del Estado, favoreciendo así un mejor uso y planificación de los recursos públicos en zonas mineras.

6. Anexos

7. Referencias bibliográficas

# ComexPerú. (2024, Marzo 22). Presupuesto para Inversión Pública Financiado por Canon. Retrieved from https://www.comexperu.org.pe/articulo/mas-de-s-37315-millones-del-presupuesto-para-inversion-publica-financiado-por-canon-regalias-y-otros-conceptos-no-han-sido-ejecutados-en-los-ultimos-5-anos?utm_source=chatgpt.com

ComexPerú. (2025, Julio 04). Ejecución de la Inversión Pública creció un 9.4% en el primer trimestes del 2025. Retrieved from https://www.comexperu.org.pe/articulo/ejecucion-de-la-inversion-publica-crecio-un-94-en-el-primer-semestre-del-ano?utm_source=chatgpt.com

MEF. (2025). Novedades de Inversión Pública 2024. Retrieved from https://www.mef.gob.pe/es/?Itemid=100674&id=8474&lang=es-ES&language=es-ES&option=com_content&view=article&utm_source=chatgpt.com

Minas, M. E. (n.d.). PBI Sector Minero 2024. Retrieved from https://www.facebook.com/MinemPeru/posts/%EF%B8%8F-la-miner%C3%ADa-impulsa-el-crecimiento-econ%C3%B3mico-%EF%B8%8F-en-2024-represent%C3%B3-9-del-pbi-nac/1002872712012816/

Perú, G. d. (2023). Proyectos sido ejecutados mediante obras por impuestos 2023. Retrieved from https://www.gob.pe/institucion/proinversion/noticias/866388-525-proyectos-han-sido-ejecutados-mediante-obras-por-impuestos-por-mas-de-s-7-400-millones?utm_source=chatgpt.com

Perú, I. d. (2025). Inversion pública ejecutada en 2024. Retrieved from https://iimp.org.pe/comercial/nelson-shack%3A-el-24-de-la-inversion-publica-ejecutada-en-2024-se-financio-con-canon-y-regalias-mineras?utm_source=chatgpt.com

ProInversión. (2021). Obra Por Impuestos. Retrieved from https://info.investinperu.pe/define-oxi/#:~:text=Obras%20por%20Impuestos%20(OxI)%20es,servicios%20p%C3%BAblicos%20en%20el%20Per%C3%BA.

República, C. d. (2024). Transferencias por Canon y Sobre Canon.

8. Ilustraciones / Imágenes / Tablas

Figura 1: PBI Minero del 2024.

Fuente: MINEM

Nombre completo:
Edson Francy Basualdo Salcedo

Grados académicos:

- Maestría en Auditoría Tributaria – Por la Universidad Nacional San Marcos.

- Contador Público Colegiado – Por la Universidad Nacional del Centro del Perú.

- Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – Por la Universidad Esan.

Reseña profesional:
Edson Francy Basualdo Salcedo es Contador Público Colegiado con más de 13 años de trayectoria profesional, de los cuales 12 se han desarrollado en el sector minero, ocupando posiciones clave en reconocidas empresas del rubro extractivo del Perú.

Actualmente se desempeña como Contador del Proyecto Michiquillay en Southern Peru Copper Corporation, una de las principales compañías mineras del país, donde lidera procesos contables, tributarios y financieros asociados a la inversión social, obras por impuestos y ejecución presupuestal en zonas de influencia minera.

Su experiencia previa incluye roles estratégicos en Compañía Minera Poderosa, Compañía Minera Alpayana (Casapalca) S.A. y Compañía Minera Confianza S.A.C., donde fortaleció su especialización en auditoría financiera y tributaria, así como en el tratamiento contable de programas de responsabilidad social y aportes voluntarios.

Nombre completo:

Herbert Marco Villegas Ventura

Grados académicos:

- Licenciado en Economía – Universidad de San Martín

- Maestría en Gestión Pública – Universidad Nacional de Moquegua.

- Especialización en Obras por Impuestos – Universidad ESAN.

Reseña profesional:

Herbert Marco Villegas Ventura es economista con más de 22 años de experiencia profesional, destacando por su versatilidad y conocimiento integral tanto en el sector público (más de 11 años) como en el sector minero privado (10 años).

Cuenta con una sólida trayectoria en la formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión pública, así como en la facilitación de presupuestos participativos locales y regionales. Su experiencia abarca también la supervisión técnica y normativa de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), particularmente en el sector minero, donde ha promovido la articulación entre empresas, gobiernos subnacionales y comunidades beneficiarias.

Ha trabajado en diversas entidades del sector público, tanto locales como regionales, incluyendo funciones en el sector agrario y de infraestructura productiva. Asimismo, ha colaborado con la empresa minera Southern Peru Copper Corporation, aportando desde el enfoque técnico y económico al desarrollo de iniciativas de alto impacto social en zonas de influencia minera.

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN

Yo (Nombre completo), (cargo), (Nombre de la empresa o institución educativa); autorizo que el trabajo

titulado “____________________” presentado por el autor (nombre completo) y coautores (nombres completos) sea presentado en el concurso del Premio Nacional de Minería del evento PERUMIN 37 Convención Minera en las fechas del 22 al 26 de setiembre del 2025 en la ciudad de Arequipa.

___________

Firma

DNI/Pasaporte

Fecha

Nota:

Esta autorización se entrega solo en el caso de que el participante se presente de manera independiente y

el trabajo implique el desarrollo en el marco de una empresa o institución. La indicada autorización deberá

ser entregada en hoja membretada.

Fuente : MINEM