FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título:				Evaluación de Alternativas Sostenibles para el Diseño de Medidas de Cierre

- Tema:				Pasivos ambientales y Cierre de Minas

- Categoría:				ESG (Environmental, Social, Governance)

- Datos del Autor y coautores:

Nombres completos:					Giselle Maritza Vera Huapaya

Empresa:					Ausenco Perú S.R.L

Cargos:					Mine Closure Practice Lead

Dirección:					Av. Ricardo Malachowski 442 Las torres de Limatambo – San Borja.

Correo corporativo:					Giselle.vera@ausenco.com

Correo personal:					Giselleverah@gmail.com

Celular:					+51964-322115

- Palabras clave:				Cierre de Minas, medidas de cierre, diseños, sostenible, evaluación, alternativas.

- Resumen técnico:

El Cierre de Minas comprende el conjunto de actividades a ser implementadas a lo largo del ciclo de vida de la mina, a fin de cumplir con los criterios ambientales específicos y alcanzar los objetivos sociales deseados después de la etapa de minado. Las medidas de cierre de los diferentes componentes, según aplique, corresponden a las medidas de desmontaje, desmantelamiento y demolición, así como aspectos relacionados con la estabilidad física, estabilidad geoquímica, estabilidad hidrológica (manejo de aguas), establecimiento de la forma del terreno y revegetación, teniendo en cuenta los usos posteriores a la minería (Post-mining land uses) en el contexto de la visión de cierre definida para cada proyecto minero, por lo que realizar una evaluación de alternativas sostenibles para el diseño de medidas de cierre de manera tal que se integren y correlacionen entre sí, es de suma importancia para una planificación adecuada desde el punto de vista técnico, ambiental, legal / permisos, social y económico, lo que a su vez permitirá poder realizar una optimización de los costos involucrados.

En este trabajo se presenta la metodología empleada para evaluar las alternativas sostenibles que permitan el diseño de medidas de cierre, que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, social, técnico y económico, incluyendo aspectos de constructibilidad que deben ser considerados en esta evaluación. La metodología presentada ha sido aplicada y se basa en la experiencia en elaboración de estudios de ingeniería de Cierre y de Planes de Cierre de Minas.

La metodología de evaluación parte de la revisión de información existente del área del proyecto, seguida de una evaluación preliminar en función a criterios preliminares para reducir el número de alternativas, las alternativas previamente seleccionadas son evaluadas mediante el análisis multicriterio, considerando criterios de evaluación para las alternativas de cierre.  Como resultado de este trabajo se presenta una metodología para poder evaluar y seleccionar las medidas de cierre más adecuada para los componentes de cierre principales, desde el punto de vista ambiental, social, técnico, económico y de constructibilidad.

- Reseña profesional del autor:

Giselle Vera cuenta con más de 20 años de experiencia medio ambiente y cierre de minas. Su trayectoria se centra en la gestión de proyectos de cierre de minas y pasivos ambientales en Perú y otros países de la región, así como en estudios de impacto ambiental (EIA), permisos mineros, estudios de sitios contaminados y desarrollo de estudios de prefactibilidad, factibilidad y detalle para construcción y de cierre de minas.

Es ingeniería ambiental y de recursos naturales de la Universidad Nacional del Callao. Además, cuenta con estudios de Maestría en Ciencias Ambientales con mención en Gestión y Control de la Contaminación de la Universidad Nacional de San Marcos. Su formación se complementa con estudios en cierre de minas en Perú e internacionalmente como el Certificado Profesional en Cierre de Minas Integrado del AusIMM, el Postítulo en Cierre de Faenas Mineras de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, una Diplomatura de Gestión de Proyectos y Calidad según Project Management Institute “PMI” del Instituto para la Calidad de la Pontifica Universidad Católica del Perú, así como estudios de legislación ambiental y de medio ambiente, consolidándola como una profesional integral en su campo.

Actualmente se desempeña como Mine Closure Practice Lead en Ausenco.