Título: Gestión de Perforación a través de la Autonomía en Compañía Minera Antapaccay

Tema: Gestión eficiente de Perforación Autónoma en Antapaccay

Categoría: Minería 4.0

Datos del Autor:

Nombre: Jorge Luis Galarza Herrera

Empresa: Compañía Minera Antapaccay

Cargo: Gerente Senior de Operaciones Mina

Dirección: Espinar, Provincia de Yauri, Cusco, Perú

Correo corporativo: jorge.galarza@glencore.com.pe

Correo personal: jl.galarza.h@gmail.com

Celular: 959 740 238

Palabra Claves: Autonomía, Perforación, Gestión del Cambio, Innovación

Resumen

Contexto: En la compañía minera Antapaccay los principales desafíos son incrementar la seguridad, mejorar la productividad y alcanzar la sostenibilidad de sus procesos. En este contexto, uno de los principales desafíos fue la gestión eficiente de la perforación de rocas. Ante este desafío, Antapaccay implementó perforadoras de producción autónomas, dando un paso decisivo hacia la modernización de sus operaciones y estableciendo hitos tanto a nivel nacional como internacional.

Objetivo: Esta iniciativa busca transformar los métodos tradicionales de perforación, al incorporar tecnologías avanzadas que no solo minimicen los riesgos asociados al trabajo manual, sino que también mejoren los indicadores clave de rendimiento, como la productividad, la precisión y la eficiencia operativa aspirando a establecer un estándar global en la industria minera, demostrando el impacto positivo que la automatización puede tener en la seguridad, la optimización de recursos y la sostenibilidad de las operaciones.

Metodología: La implementación de la perforación autónoma tuvo un impacto transversal en la organización, abordando cuatro fases clave en su desarrollo:

En la primera fase:

- Se implementó un enfoque integral de gestión del cambio, involucrando áreas clave como Operaciones Mina, Mantenimiento, Tecnología de Información, Recursos Humanos, Comunicaciones, EOM y proveedores de tecnología.

- Se realizó un análisis del impacto en los procesos y personas, identificando áreas de mejora y posibles resistencias al cambio.

- Se elaboró un plan estratégico integral, que incluyó la asignación de recursos, la definición de cronogramas y un plan de comunicación alineado, con el objetivo de asegurar el compromiso y la coordinación efectiva de todas las partes involucradas.

- Además, se organizaron talleres de formación para alinear a los equipos con los objetivos del proyecto.

Esta fase se destacó por la identificación de una solución agnóstica, dada la diversidad de marcas y modelos en la flota de perforación.

La segunda fase del proyecto contempló la realización de una prueba piloto, que incluyó el retrofit de una perforadora diésel para operar de manera autónoma, la habilitación de un centro de comando para la gestión remota de las operaciones y la implementación de una red de comunicaciones dedicada exclusivamente al control y monitoreo de la autonomía en perforadoras.

La tercera fase consistió en el escalamiento de la autonomía a cuatro perforadoras eléctricas, un reto significativo debido a la complejidad de su implementación, gestión y control. Para abordar este reto, se desarrolló un modelo operativo que facilitó la integración eficiente de perforadoras eléctricas y diésel, asegurando una coordinación óptima con las infraestructuras eléctricas y los equipos de apoyo.

La cuarta y última fase se centró en la gestión del personal para enfrentar este desafío, a través del fortalecimiento de las competencias de todo el equipo involucrado. Se trabajó en consolidar habilidades técnicas, alinear criterios operativos y fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo, complementado con una gestión de desempeño enfocada en resultados. Los operadores con el mejor desempeño fueron promovidos a los roles de controladores de perforación y operadores de campo, en reconocimiento a su destacada capacidad técnica y liderazgo operativo. Para el resto de los operadores, se implementó una estrategia de reubicación en otros equipos, brindándoles nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la organización.

Resultados: Los principales resultados de la implementación incluyeron el establecimiento de un nuevo estándar global para la industria minera, al ser la primera operación en perforar en un mismo proyecto con cuatro perforadoras eléctricas en modo autónomo. Además, esta operación se destacó como la primera de la corporación Glencore en adoptar esta tecnología y la primera en Perú en implementar la autonomía en perforadoras eléctricas. Asimismo, la implementación ha generado importantes beneficios, tales como la reducción de las horas-hombre expuestas a riesgos, la mejora de la ergonomía de los operadores, y la estandarización de las prácticas operativas. Además, se ha logrado un incremento en las competencias tecnológicas del equipo de trabajo, junto con un aumento del 15% en la utilización, un 10% en la productividad, un 23% en la precisión y una reducción del 25% en el tiempo de traslado entre taladros como también mejoras en la eficiencia energética, con una reducción del consumo de combustible en un 10% y del consumo eléctrico en un 19% generando un ahorro de 3.7 MUSD.

Conclusión: Considerando la complejidad de contar con una flota multimarca y multimodelo en nuestro pull de equipos de perforación, la implementación de autonomía en las perforadoras de Antapaccay ha marcado un hito en la minería, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Esta iniciativa ha posicionado a la compañía como líder en la adopción de tecnología avanzada, optimizando operaciones, reduciendo riesgos laborales y mejorando la productividad, lo que refuerza su compromiso con la innovación y el futuro de la industria minera.

Reseña profesional: Jorge Luis Galarza Herrera

Profesión y formación académica

- Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

- Magíster en Administración Estratégica de Empresas - CENTRUM Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Diplomando Internacional de Planificación Minera – Universidad de Antofagasta de Chile

- Diplomado en Gestión Estratégica para la Nueva Minería – Escuela Postgrado Gerens

- Diplomado en Geoestadística Aplicada a la Evaluación de Recursos Mineros – Universidad de Antofagasta de Chile.

- Diplomando Internacional de Planificación Minera – Universidad de Antofagasta de Chile

- Diplomado en Gestión técnica Económica de Voladura de Rocas - Chile

Experiencia profesional relevante

Con más de 25 años de experiencia, experto en la dirección y gestión de operaciones de gran minería a tajo abierto, planificación minera en sus diferentes horizontes de planificación y procesos de perforación y voladura de rocas. Con habilidades para la gestión de los riesgos de operaciones mineras, orientadas al logro y sostenibilidad de las metas estratégicas de producción enmarcado en las normativas HSEC.

Logros

- Liderazgo y administración de los riesgos HSEC de los procesos.

- Generación de NPV a través de la optimización de los procesos de planificación y maximización de eficiencias.

- Procesos exitosos de Mine to Mill.

- Optimizar los procesos operativos haciendo uso innovaciones tecnológicas.