### Del Horizonte Estratégico al Frente de Producción: Modelo Integrado de Planeamiento Operativo

### Categoría: Operaciones Mineras y Gestión de Activos

### Tema: Planeamiento Operativo en Minería Subterránea

- Autor			: 	Renzo Misari

- Empresa		: 	AMC Consultants

- Cargo			: 	Consultor Senior de Minería

- Correo Corporativo	: 	rmisari@amcconsultants.com

- Celular			: 	953733651

### Palabras clave:

Planeamiento minero, minería subterránea, corto plazo, programación de producción, planificación operacional, modelamiento operativo.

### Resumen (Abstract)

El planeamiento operativo en minería representa un eslabón crítico entre la estrategia y la ejecución operativa. Sin embargo, en muchas operaciones, estos planes carecen del nivel de integración y detalle necesario para reflejar la realidad del frente de trabajo, lo que genera desviaciones frecuentes, baja utilización de recursos y dificultades en la toma de decisiones.

Este trabajo propone una metodología estructurada de planificación, que conecta el planeamiento estratégico con el operativo, donde este último se basa en el modelamiento detallado del ciclo completo de minado y la asignación de equipos, mano de obra y materiales. Todo ello se desarrolla mediante secuencias lógicas operativas y modelos de uso de tiempo, dentro de herramientas modernas de software de planificación,

A través de la generación de escenarios comparativos, se demostró que la metodología propuesta mejora la utilización estimada de recursos y reduce el desvío respecto a métodos tradicionales. Además, permite una mayor flexibilidad frente a cambios operativos, fortaleciendo el control de ejecución y la trazabilidad de decisiones.

Este enfoque demuestra que un modelo de planeamiento operativo, bien estructurado, no solo anticipa la operación con mayor precisión, sino que también se convierte en una herramienta operativa clave para optimizar recursos, reducir riesgos operativos y aumentar la eficiencia global del proceso minero.

Reseña profesional

Renzo Misari es ingeniero de minas con especialización en planificación, diseño y programación de operaciones mineras subterráneas y a cielo abierto. Su trayectoria incluye experiencia técnica y estratégica en compañías como Glencore, Minsur, Barrick Gold, y firmas consultoras como AMC Consultants, SRK Consulting, y Deswik.

Graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Gestión de la Industria Minera por la Colorado School of Mines, es miembro activo del Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM). Posee dominio avanzado de herramientas de planificación minera como Deswik, Minesight y Datamine, y promueve enfoques modernos y sostenibles para la optimización de operaciones mineras.