Título: Integración de Tecnología y Personas para la Optimización del Proceso de Carguío en Compañía Minera Antapaccay

Tema: Transformación Digital del Proceso de Carguío

Categoría: Operaciones Mina

Datos del Autor:

Nombre: Jose Luis Zavaleta Velazco

Empresa: Compañía Minera Antapaccay

Cargo: Superintendente de Gestión y Planificación

Dirección: Espinar, Provincia de Yauri, Cusco, Perú

Correo corporativo: jose.zavaleta@glencore.com.pe

Correo personal: joseluiszavaletav@gmail.com

Celular: 983 768 917

Palabras Claves: Argus, Carguío, Payload, Estandarización, Eficiencia Operacional.

Resumen

Contexto: En Compañía Minera Antapaccay, el compromiso con la excelencia operacional y la transformación digital ha impulsado una serie de iniciativas centradas en optimizar procesos críticos que impactan directamente en la productividad, la seguridad y la sostenibilidad del negocio. Uno de los focos estratégicos ha sido la mejora integral del proceso de carguío, cuya variabilidad en la carga útil generaba ineficiencias operativas, al comprometer el factor de llenado óptimo de los camiones y limitar el aprovechamiento efectivo de su capacidad de carga. Esto afectaba negativamente la productividad por ciclo y elevaba el costo unitario de acarreo. Adicionalmente, este impacto venía acompañado de un incremento en los costos de mantenimiento, debido al desgaste prematuro de componentes estructurales, especialmente tolvas y suspensiones provocados por sobrecargas.

Objetivo: Este proyecto surgió a partir de un análisis detallado de performance operacional, donde se identificó que la falta de estandarización en las prácticas de carguío, sumada a la diversidad de equipos y la variabilidad en los métodos operativos entre turnos y operadores, generaba una alta dispersión en los resultados de cada ciclo de carga. Por lo cual el objetivo principal fue abordar este reto, fue diseñar e implementar una estrategia de gestión de carguío centrada en tres pilares: personas, procesos y tecnología.

Metodología: Dentro de esta estrategia se incorporó el sistema ARGUS como herramienta de soporte para la gestión del proceso de carguío. No obstante, el verdadero cambio se realizó con el diseño de un modelo operativo estandarizado, donde los operadores, supervisores, instructores y el área de mantenimiento trabajaron de forma coordinada para transformar las prácticas del día a día. El proyecto fue implementado en cuatro fases clave:

- Diagnóstico organizacional y gestión del cambio:

Se aplicó la herramienta de Gestión del Cambio de Glencore, partiendo con un análisis de preparación organizacional (CRA). Este diagnóstico permitió identificar brechas culturales y técnicas relacionadas a la percepción sobre tecnología, procesos estandarizados y capacidades de liderazgo operativo y nivel de conocimiento técnico. Con base en estos hallazgos, se diseñaron planes de comunicación, talleres, capacitaciones, actividades de sensibilización y la conformación de un equipo multidisciplinario que incluyó personal de operaciones mina, mantenimiento, proveedor del sistema y el OEM de los equipos de carguío.

- Planificación estratégica e implementación de un piloto:

La estrategia de transformación operativa del proceso de carguío consistió en la definición y estandarización del payload objetivo, ajustado al tipo de flota de acarreo y al número óptimo de pases según el tipo y capacidad de las palas de carguío. Este estándar técnico permitió reducir la variabilidad asociada a criterios individuales del operador. Posteriormente, se implementó el sistema de gestión de flota de carguío ARGUS como herramienta de soporte. Este sistema proporciona al operador información en tiempo real sobre la carga acumulada por pase, permitiéndole ajustar dinámicamente su operación para alcanzar el payload objetivo. Adicionalmente, el sistema permite el monitoreo remoto de las palas desde cualquier lugar de la operación, lo que facilita a supervisores e instructores realizar un seguimiento continuo.

Para la fase piloto, se seleccionó la pala P&H 4100 debido a su compatibilidad técnica y facilidad de integración con el sistema ARGUS y 10 camiones entre KOM 980E y CAT797F. Los resultados generaron mejoras en la precisión del carguío, reducción de ciclos ineficientes y disminución significativa de la variabilidad entre cada pase, validando el potencial del sistema como impulsor de eficiencia operativa y cumplimiento de estándares definidos.

- Escalamiento:

Ante los resultados favorables obtenidos durante el piloto, se procedió con el escalamiento progresivo de la tecnología al resto de la flota, incluyendo las palas de carguío Caterpillar 7495 y resto de la flota de camiones (69). Esta fase también involucró la actualización de modelo operativo y la integración de mantenimiento preventivo ajustado a nuevos patrones de uso.

- Maduración operativa e integración digital:

La última fase se centró en el fortalecimiento de las competencias de operadores, instructores y supervisores, promoviendo la transformación digital mediante la integración de herramientas tecnológicas en las actividades diarias. Se implementó un modelo operativo que habilitó la gestión del carguío en tiempo real, respaldado por analítica de datos que permite una retroalimentación focalizada y personalizada. Esto no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también empodera al operador como actor clave del proceso, fortaleciendo su desarrollo y compromiso con la mejora continua.

Resultados: Este proyecto ha generado importantes resultados financieros, logrando un ahorro de 30 MUSD en CAPEX al evitar la compra de 06 camiones y una optimización anual de 15 MUSD en OPEX. A nivel operativo, se alcanzó un incremento sostenido de +27 toneladas en el payload por camión en cada viaje, se redujo la variabilidad de carga del 10.6% al 5.3% y se disminuyó en 15% el tiempo de carguío gracias a prácticas estandarizadas y el uso del sistema Argus.

Conclusión: La optimización del proceso de carguío en Compañía Minera Antapaccay representa un modelo de integración efectiva de personas, procesos y tecnología, generando resultados financieros sostenibles en el tiempo y mejoras operativas. La estandarización de prácticas, el uso inteligente de herramientas digitales y el fortalecimiento de las competencias del equipo humano han permitido maximizar la eficiencia de los activos existentes, reducir costos operativos y consolidar una operación más productiva, resiliente y alineada con la transformación digital de la compañía.

Reseña profesional: Jose Luis Zavaleta Velazco

Profesión y formación académica

- Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería.

- Magíster en Ingeniería de Minas – Universidad de Chile

- Diplomado en Economía de Minerales – Universidad de Chile

- Shingo Systems Design and Discovery Excellence – Shingo Institute

- Green Belt – Kaizen Institute Chile

Experiencia profesional relevante

Profesional con más de 15 años de experiencia en operaciones mineras a tajo abierto, con sólidas competencias en planificación minera, gestión de operaciones y diseño e implementación de proyectos de mejora continua y tecnología aplicada a la minería. Posee conocimientos avanzados en informática, programación y análisis de datos, lo que le permite integrar soluciones tecnológicas innovadoras en los procesos mineros.

A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de reconocidas compañías del sector como Compañía Minera Volcan, Xstrata Copper y Glencore, desempeñándose en áreas clave como Administración Dispatch, Planificación de Mina en horizontes de corto, mediano y largo plazo, así como en Operaciones Mina. Actualmente ocupa el cargo de Superintendente de Gestión y Planificación en Compañía Minera Antapaccay.

Se destaca por su capacidad para liderar equipos multidisciplinarios, su comunicación efectiva a todo nivel organizacional, y su habilidad para adaptarse a entornos cambiantes. Posee una marcada orientación a la resolución de problemas, una elevada capacidad analítica para la toma de decisiones estratégicas, y sólidos valores éticos y relacionales que fortalecen su desempeño profesional.