## Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad

### Título: Integración de Empresas Comunales a la Cadena de Valor Productiva mediante Tecnología

Autor:

- Manuel Mayoria – Minera Las Bambas, Supervisor Senior de Portafolio de Proyectos
Av. El Derby 055, Surco, Lima, Perú
Email: Manuel.Mayoria@mmg.com

Coautores:

- Jose Valdivia – Minera Las Bambas, Supervisor Senior de Transformación Digital
Av. El Derby 055, Surco, Lima, Perú
Email: Jose.Valdivia@mmg.com

- Christiaan Romero – Socio Estratégico, Minera Las Bambas, Project Manager de Tecnología
Av. El Derby 055, Surco, Lima, Perú
Email: Christiaan.Romero.YOFC@mmg.com

### 1. Contexto

Como parte de la estrategia de Minera Las Bambas para fomentar la inclusión de empresas comunales en su cadena de valor, se decidió transferir la operación logística del transporte de concentrado a consorcios conformados por miembros de la comunidad.
Debido a la falta de experiencia en esta actividad de alto riesgo, se implementó tecnología de soporte para fortalecer los procesos operativos y de gestión de las empresas comunales.

### 2. Objetivos

- Mitigar el riesgo de incidentes en la operación logística del transporte de concentrado.

- Implementar una plataforma única de gestión de flota, integrando información de la tecnología a bordo de los camiones y los datos de fatiga del conductor, permitiendo el análisis en tiempo real para la prevención de riesgos.

- Desarrollar un programa de incorporación y capacitación de operadores en el uso de nuevas tecnologías.

### 3. Procedimiento o Metodología

La implementación se llevó a cabo en seis fases:

Fase 1: Implementación de Plataforma de Gestión de Flota
Se diseñaron modelos funcionales para luego desarrollar e implementar los siguientes módulos:

- Gestión de Recursos Humanos: Onboarding de personal y asignación de perfiles y roles.

- Gestión de Flota: Planificación de viajes y asignación de recursos.

- Analítica: Control de incidencias en ruta y recepción de alertas del camión y del conductor.

- ERP: Gestión de activos y mantenimiento de unidades.

Fase 2: Implementación de Tecnología a Bordo de Camiones
Instalación del Sistema de Gestión de Flotas & Video Móvil con IA para monitorear las condiciones del vehículo, detectar somnolencia y analizar el comportamiento del operador.

Fase 3: Integración de Soluciones
Centralización de los datos provenientes de la tecnología a bordo y de las pulseras de control de sueño mediante APIs en un concentrador en la nube, integrados posteriormente en la Plataforma de Gestión.

Fase 4: Despliegue de Pulseras de Control de Sueño
Distribución de bandas para medir la aptitud del conductor en función de sus horas de sueño.

Fase 5: Marcha Blanca
Se realizaron siete pruebas en el corredor sur, con camiones vacíos y carga simulada, para validar la funcionalidad de la tecnología implementada.

Fase 6: Inicio de Operaciones
Concluidas las validaciones, se inició formalmente la operación de transporte de concentrado con tecnología incorporada.

### 4. Resultados Alcanzados

- Implementación de tecnología a bordo en 71 tractocamiones.

- Puesta en producción de cuatro módulos de gestión (OTM, ERP, IoT y HCM) en una plataforma única de gestión de flota.

- Despliegue de 120 pulseras de control de fatiga y somnolencia.

- Adopción exitosa de nuevas soluciones tecnológicas por 150 usuarios.

- Incorporación exitosa de dos empresas comunales al servicio de transporte de concentrado.

### 5. Conclusiones

- El programa ha mejorado la seguridad, eficiencia y gestión del transporte de concentrado, empoderando a las comunidades locales.

- La implementación de tecnología en empresas comunales marca un hito importante en la cadena de valor minera.

- La gestión eficiente de la comunicación con proveedores y la correcta integración de datos son factores críticos de éxito.

- Se recomienda continuar con la optimización de la plataforma de gestión, la elaboración de instructivos de trabajo, y mantener una coordinación activa con los proveedores para asegurar la sostenibilidad y mejora continua del sistema.

### 6. Reseña Profesional

Manuel Mayoria
Supervisor Senior de Portafolio de Proyectos en Minera Las Bambas, con experiencia en la gestión de iniciativas de transformación tecnológica orientadas a mejorar la eficiencia operativa y la integración de comunidades en la cadena de valor.

Jose Valdivia
Supervisor Senior de Transformación Digital en Minera Las Bambas, especializado en el diseño e implementación de soluciones digitales que impulsan la innovación y la sostenibilidad en operaciones mineras.

Christiaan Romero
Project Manager de Tecnología y socio estratégico de Minera Las Bambas, con enfoque en la gestión de proyectos tecnológicos de alto impacto para la integración de procesos operativos y la mejora continua.