DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

Tema:			Responsabilidad Social Empresarial / Valor Compartido

Categoria: 		ESG (Enviromental, Social, Governance)

Datos del autor: 	MBA Ing. Guido Castillo Olazabal. BISA Ingeniería de Proyectos S.A. Gerente de Proyecto. Av. Andrés Reyes No. 338, piso 5 oficina 05-109, San Isidro. marketing@bisa.com.pe. gc.guido.castillo@gmail.com. +51987921485.

Reseña Profesional:	 Ingeniero Civil por la PUCP, con MBA por el IEP y estudios de especialización en instituciones como INCAE, ESAN, GERENS y la Universidad de Piura. Cuenta con 47 años de experiencia en la gestión integral de proyectos de infraestructura, de los cuales 25 años han estado dedicados al sector de la gran minería.

Palabras Clave: Acompañamiento, Hand Holding, Comunidades, Empresas Comunales, Riesgos, Calidad.

CONTEXTO

Las Empresas Mineras exigen altos estándares en los servicios proporcionados por sus proveedores; requiriendo por tanto, un desempeño óptimo para cumplir con los alcances y estándares contractuales. La calidad del servicio no es requerida únicamente por el producto y sus aspectos técnicos; sino por el desempeño integral del proveedor en áreas clave como la gestión de seguridad, salud, medio ambiente, cumplimiento contractual, plazos, costos, responsabilidad social y normativas.

Por otro lado, las Comunidades cercanas a proyectos y unidades mineras —en sus diversas etapas de exploración, construcción y operación— han incrementado sus demandas de participación directa como proveedores de servicios, incluyendo alojamiento, alimentación, transporte, alquiler de maquinaria y construcción, entre otros.

En este contexto, y en línea con la estrategia corporativa de responsabilidad social con las Comunidades, los Programas de Acompañamiento (Hand-Holding) se presentan para las Empresas Mineras como una herramienta eficaz para la gestión de riesgos asociados a la contratación de Empresas Comunales, además de contribuir a fortalecer el relacionamiento social con sus Comunidades.

Cada Programa de Acompañamiento tiene un diseño especifico en cuanto a alcances y objetivos; dependiendo del producto y la linea base de las empresas participantes.

Si bien la mayor experiencia en estos programas ha sido con empresas contratistas de servicios de construcción, su aplicación es igualmente efectiva en otros rubros, ya que su enfoque principal esta en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión.

OBJETIVO

Un Programa de Acompañamiento tiene como objetivo principal asegurar que los indicadores de desempeño de los servicios contratados con Empresas Comunales sean exitosos, garantizando el cumplimiento de los alcances y estándares contractuales definidos en la etapa de adquisición.

METODOLOGIA

La definiciòn de objetivos, selección de Empresas Comunales y del Consultor son responsabilidad de la Empresa Minera, quien debe asumir el liderazgo del programa.

La metodología propuesta comprende las siguientes siete etapas:

- Selección del Consultor;  quien será responsable de diseñar e implementar el Programa de Acompañamiento, conforme a los alcances establecidos por la Empresa Minera. Esta selección deberá considerar la experiencia del equipo de especialistas y sus habilidades blandas para una comunicación efectiva.

- Establecer roles y compromisos entre las partes involucradas: priorizando aspectos de comunicacion, reportabilidad e indicadores:

- Definiendo claramente los roles y responsabilidades de cada parte involucrada. Esto incluye identificar quién será responsable de cada tarea y asegurarse de que todos los participantes comprendan sus obligaciones y expectativas.

- Estableciendo  canales de comunicación claros y eficientes para asegurar que toda la información relevante se comparta de manera confiable y oportuna.

- Definiendo cómo se reportarán los avances y resultados del servicio.

- Estableciendo indicadores claros y medibles que permitan evaluar el desempeño de cada parte involucrada.

- Tomar el debido conocimiento del servicio a ser requerido a las Empresas Comunales, asi como de sus alcances y estandares contractuales.

- Definir las áreas y herramientas de gestión que cada Empresa Comunal necesita implementar o mejorar para asegurar una adecuada gestión técnica y administrativa de los servicios contratados por la Empresa Minera.

- Realizar la medición de la linea base de cada Empresa Comunal, de manera de establecer cual es el grado de implementacion y utilización de las herramientas de gestion.

- Elaborar el plan de gestión integral del Programa, así como los planes específicos para cada Empresa Comunal, que permitan cerrar las brechas encontradas en la línea base. Los planes específicos deben incluir la capacitación y entrenamiento a los responsables de la dirección de las áreas clave, así como asesoría y acompañamiento a los colaboradores que deben ejecutar las tareas involucradas.

- Ejecutar y retroalimentar los planes especificos con el proposito de cerrar las brechas encontradas en la linea base:  considerando acciones que son esenciales para asegurar la correcta ejecución y mejora continua de los planes específicos: capacitación, acompañamiento en campo, reportabilidad, evaluaciones y retroalimentacion bajo el concepto de mejora continua:

- Proporcionando formación y entrenamiento a los responsables de la dirección de las áreas clave para asegurar que comprendan y puedan implementar eficazmente los planes específicos.

- Ofreciendo asesoría y apoyo continuo a los colaboradores que deben ejecutar las tareas involucradas, asegurando que se sigan los procedimientos y se alcancen los objetivos establecidos.

- Implementando herramientas que permitan evaluar el progreso y el desempeño de las acciones ejecutadas. Esto incluye la definición de indicadores claros y medibles.

- Implementando sistemas de reportabilidad oportunos y confiables que faciliten la recopilación y análisis de los datos sobre el progreso.

- Realizando evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora y ajustar los planes según sea necesario. Estas evaluaciones deben basarse en indicadores previamente definidos.

- Estableciendo canales de comunicación eficientes para compartir información relevante y oportuna; y proporcionar retroalimentación continua a todas las partes involucradas y al plan de gestion.

RESULTADOS, CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

- Los Programas de Acompañamiento demuestran ser una herramienta eficaz para la gestion de riesgos contractuales con Empresas Comunales.

- La inclusión de aspectos metodológicos en los Programas de Acompañamiento ha facilitado la debida ejecución de servicios de construcción.

- Las competencias del Consultor para construir y mantener relaciones de confianza con sus pares en las Empresas Comunales han sido esenciales para lograr informacion oportuna y confiable.

- Los Programas de Acompañamiento son replicables y fortalecen significativamente el relacionamiento de las Empresas Mineras con las Comunidades de su entorno.