PERUMIN 37 Convención Minera

Arequipa, 22 – 26 de setiembre, 2025

FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

RESUMEN

Título: “Implementación del modelo de gestión SGOP (Sistema de Gestion de operaciones centrada en el Planeamiento) en las operaciones mineras de Raura”

Tema: Optimización de operaciones y procesos en plantas

Categoría: Operaciones Mineras y Gestión Activos

Datos del autor:  Julio Cesar Luna Caballero / Compañía Minera Raura / Gerente de Desarrollo / Calle Bernini 149, Piso 5, San Borja, Lima – Perú / julio.luna@raura.com.pe , juioc.lunac@gmail.com , 984690868

Palabras claves: Modelo de gestión, Planificación, operaciones, SGOP, minería, subterránea.

El presente trabajo se ha desarrollado en la unidad minera Raura; que es una operación minera subterránea con mas de 60 años de antigüedad y referente en la minería peruana. Luego de un periodo de CM en la pandemia, se retoman las operaciones mineras el 2022 con la visión de lograr la eficiencia y la optimización de los procesos operativos, para lograr dicha misión se planteó un modelo de gestión de operaciones “SGOP” (Sistema de gestión de operaciones centrada en el planeamiento), el que permita gestionar las operaciones y resultados en función de objetivos claros establecidos en base a una planificación robusta decantada de un plan LOM aprobado por la organización.

El objetivo de la implementación del SGOP, fue estructurar un modelo de gestión que permita obtener la adherencia y cumplimiento a nivel de ejecución operativa de los programas de producción y avances elaborados por el equipo de planeamiento en el corto plazo (mensual y semanal), así como el control y seguimiento de indicadores de calidad en el proceso productivo como son la Sobre dilución y la recuperación de minado.

El modelo de gestión propuesto para el desarrollo el SGOP fue conceptualizado en base a un modelo scrum de gestión semanal el cual tiene todos los componentes de owner y usuarios con los roles bien definidos en tres pilares de gestión:

- Elaboración de programas de producción detallados bajos estándares operativos y requerimientos mínimos para la planificación minera.

- Control y seguimiento en la ejecución del plan semanal establecido (interacción Planner y operadores).

- Foros de back análisis, en la revisión de resultados obtenidos en un periodo semanal.

Como resultado de la primera etapa de su implementación el 2024, se ha logrado un incremento en 3% de la adherencia y cumplimiento en producción y avances, una reducción de un 5% en la sobredilución y un incremento de 3% en la recuperación de minado. Y como logro más importante la generación de una cultura de cumplimiento de los objetivos operativos en base a una planificación procurando una menor desviación en la forma de ejecución de los resultados enfocados en la eficiencia y no solo en la eficacia.

La primera etapa de implementación del SGOP en las operaciones Ruara, puede concluir que un adecuado modelo de gestión de operaciones conlleva a una organización sistemática en la planificación y la ejecución de tareas establecidas para las operaciones mina, logrando un incremento de resultados claves y generando una segunda etapa de implementación enfocada en las ordenes de trabajo a nivel operativo y la gestión de mantenimiento que es un tema que surge como recomendación para mejora del desempeño operativo.

Reseña profesional:

Ingeniero de Minas Magister en Administración Estratégica de Empresas (MBA), con más de 18 años de experiencia en diferentes compañías mineras del Perú como Volcan, Hochschild Mining y Nexa. Desarrollando su carrera gestionando las áreas de Servicios Tecnicos; en planeamiento de minado de corto, mediano y largo plazo; tiene experiencia en diseño de minas Underground y Open Pit, manejo de diferentes métodos de explotación; estimación de reservas, Control de Operaciones, evaluación de proyectos Mineros, manejo de softwares de planificación, conocimientos de sistemas de gestión Integrados en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y metodologías de conceptualización y desarrollo de mejoras continuas Lean Management. Actualmente ocupa el cargo de Gerente de Desarrollo Estratégico en Cia. Minera Raura de la división minera del Grupo Breca.