Título: 	“De los acuerdos anuales a la planificación social de mediano plazo: Experiencia de transición en la gestión social minera”

Categoría: 		ESG

Autor: 		David Antonio Guerrero Cerón
Empresa: 		Compañía Minera Antamina S.A.
Cargo: 		Supervisor Senior Gestión Social
Dirección: 		Calle Juan Dellepiani 247 – San Isidro – Lima
Correo corporativo: dguerrero@antamina.com	 
Correo personal: 	david.guerrero.ceron83@gmail.com
Celular: 		954462371

“DE LOS ACUERDOS ANUALES A LA PLANIFICACIÓN SOCIAL DE MEDIANO PLAZO: EXPERIENCIA DE TRANSICIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL MINERA”

INTRODUCCIÓN

La gestión social en minería ha estado tradicionalmente marcada por la firma de acuerdos anuales entre las empresas mineras y las comunidades campesinas. Esta modalidad, basada en negociaciones periódicas y respuestas a demandas inmediatas, si bien ha permitido atender necesidades urgentes y mantener la operatividad de los proyectos, ha demostrado también ser limitada en términos de sostenibilidad, predictibilidad y generación de desarrollo duradero en los territorios.

La evolución de las expectativas sociales, la creciente importancia de los marcos de responsabilidad social empresarial y la necesidad de fortalecer la gobernabilidad en las zonas de influencia minera han impulsado la búsqueda de nuevos enfoques de relacionamiento. En este contexto, la transición hacia procesos de planificación de inversión social de mediano plazo, con la participación de los gobiernos locales, representa una alternativa estratégica que busca construir agendas de desarrollo concertadas, sostenibles y alineadas con las prioridades públicas.

El presente trabajo analiza esta experiencia de transición, identificando sus fundamentos, características, factores críticos de éxito y principales resultados, con el propósito de aportar lecciones que fortalezcan la gestión social en el sector minero.

OBJETIVOS

Objetivo General

- Analizar la transición de un modelo de acuerdos anuales con comunidades campesinas hacia un proceso de planificación de inversión social de mediano plazo con involucramiento de gobiernos locales, en el contexto de la gestión social en minería.

Objetivos Específicos

- Describir las características y limitaciones del modelo de acuerdos anuales en la relación entre empresas mineras y comunidades campesinas.

- Explicar los fundamentos y beneficios de la planificación de inversión social de mediano plazo como nuevo enfoque de gestión social.

- Analizar el rol de los gobiernos locales en la planificación y ejecución de la inversión social en territorios de influencia minera.

- Identificar los factores críticos que facilitan o dificultan la transición hacia esquemas de planificación a mediano plazo.

- Proponer recomendaciones para fortalecer la sostenibilidad y legitimidad de los procesos de inversión social en territorios mineros.

APROXIMACIONES

El modelo de acuerdos anuales ha caracterizado históricamente las relaciones entre empresas mineras y comunidades campesinas. A través de este esquema, las compañías respondían a demandas sociales mediante negociaciones periódicas, garantizando en muchos casos la continuidad de sus operaciones. No obstante, esta modalidad generó una serie de efectos no deseados: alta volatilidad en las relaciones sociales, dependencia de recursos mineros, ausencia de continuidad en las inversiones y escasa articulación con las políticas públicas locales.

Frente a estas limitaciones, surgió la necesidad de transitar hacia un nuevo enfoque basado en la planificación de inversión social de mediano plazo. Este modelo propone definir una agenda estratégica de proyectos sociales para un horizonte de tres a cinco años, priorizando iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio y que se articulen con los instrumentos de gestión pública existentes, como los Planes de Desarrollo Concertado y los presupuestos participativos.

La participación de los gobiernos locales constituye un pilar fundamental de este nuevo enfoque. Al incorporar a los municipios como actores en la planificación, ejecución y supervisión de las inversiones sociales, se refuerza la legitimidad de las intervenciones, se promueve la corresponsabilidad y se facilita la sostenibilidad de los proyectos a través de su incorporación en las políticas y presupuestos públicos.

Desde la perspectiva interna de la empresa minera, esta transición también ha generado impactos positivos significativos en su gobernanza corporativa. El paso de compromisos anuales a compromisos multianuales ha permitido mejorar la previsibilidad financiera y operativa, optimizando la planificación presupuestal, los procesos de aprobación interna y la eficiencia administrativa en la atención de los compromisos sociales. La existencia de un plan de inversión social de mediano plazo facilita la integración de los compromisos comunitarios en los ciclos de planificación estratégica de la empresa, disminuyendo la carga de negociación anual y reduciendo los riesgos de conflictividad por incumplimientos o malinterpretaciones.

Además, al consolidarse compromisos bajo marcos formales y con horizontes claros, se fortalece la transparencia y la trazabilidad de las inversiones sociales, elementos que son cada vez más valorados tanto por los estándares internacionales de sostenibilidad como por los órganos de gobierno corporativo y auditoría interna de las compañías mineras.

No obstante, la transición hacia este modelo no está exenta de desafíos. La construcción de confianza entre empresa, comunidades y gobiernos locales, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la implementación de mecanismos de gobernanza participativa son factores críticos que deben ser gestionados de manera estratégica. Asimismo, la transparencia en la gestión de los recursos, la claridad en la definición de compromisos y la instalación de sistemas de monitoreo participativo resultan esenciales para consolidar el cambio de enfoque.

PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA

La implementación de la transición hacia procesos de planificación de inversión social de mediano plazo se desarrolló mediante una metodología aplicada que comprendió las siguientes etapas:

- Diagnóstico de la situación actual

Levantamiento de información sobre los acuerdos anuales vigentes, las demandas históricas de las comunidades y la calidad de la relación empresa-comunidad-gobierno local. Este diagnóstico permitió identificar las debilidades del modelo existente y establecer los lineamientos para su transformación.

- Mapeo de actores y análisis de capacidades
Identificación de actores clave del territorio —autoridades locales, líderes comunales, organizaciones sociales— y se evaluación de capacidades de gestión y participación en procesos de planificación.

- Instalación de espacios de diálogo multiactor

Formación de mesas de trabajo (empresa, comunidad, gobierno local), que faciliten la concertación de prioridades de inversión social, basadas en diagnósticos participativos y en los instrumentos de planificación pública.

- Diseño del Plan de Inversión Social de Mediano Plazo

A partir del diálogo multiactor, elaboración de un plan estratégico que defina proyectos prioritarios para un horizonte de tres a cinco años, alineados a los Planes de Desarrollo Concertado y los presupuestos municipales.

- Formalización de compromisos

Los acuerdos por alcanzar deberán formalizarse mediante convenios que establezcan responsabilidades, cronogramas de ejecución, mecanismos de financiamiento y procedimientos de seguimiento y evaluación.

- Comunicación y rendición de cuentas

Implementación de mecanismos de comunicación permanente y rendición de cuentas ante las comunidades y actores públicos, a través de informes periódicos, asambleas abiertas y medios de comunicación locales.

Esta propuesta busca consolidar un modelo de gestión social más predecible, participativo y sostenible, reduciendo la conflictividad social, fortaleciendo el tejido institucional local y contribuyendo de manera más efectiva al desarrollo de los territorios de influencia minera.

RESEÑA PROFESIONAL DEL AUTOR:

Sociólogo con amplia experiencia en la gestión social en el sector minero. Especialista en sostenibilidad y gestión de riesgos socio ambientales con capacidad de análisis socio político en diversos niveles.

Egresado de la maestría en Gestión Pública por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), cuenta además con estudios de maestría en Gestión de la Inversión Social por la Universidad del Pacifico (UP) y otras especializaciones en gestión de conflictos socioambientales y prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad.