Título: Optimización del Abastecimiento de Materiales críticos en Minería mediante un Aplicativo de Control e Integración

Categoría: IV. Minería 4.0

Tema: 4.1 Sistemas de control e integración de operaciones

| Autores | Gustavo Trigo Chavez | Andrea Chavez Mueras |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Minsur | Minsur |
| Cargo | Jefe de Logistica | Analista Sr. de Planeamiento y CI. |
| Dirección | Av. Alejandro Iglesias 111 - Chorrillos | Jr. Horacio Ballón 277 – San Borja |
| Celular | 999090562 | 997524644 |
| Correo electrónico | gustavo.trigo@minsur.com | andrea.chavez@minsur.com |
| Reseña | Magister en SCM, con más de 16 años de experiencia en minería e hidrocarburos, liderando el abastecimiento de suministros y servicios. Especialista en negociación, gestión de inventarios y mejora de procesos, con fuerte enfoque en resultados y liderazgo de equipos. | Magister en SCM con más de 10 años de experiencia en compras y abastecimiento en sectores industrial, retail, textil y minero. Especialista en inventarios, negociación y análisis de datos, enfocado en optimizar la cadena de suministro minera. |

Palabras clave: abastecimiento, minería, control de inventarios, planificación, stock, materiales críticos.

1. Contexto

En la industria minera, la gestión eficiente del abastecimiento de materiales críticos es un desafío, ya que cualquier quiebre de stock en insumos críticos puede generar paradas de planta no programadas, afectando la continuidad operativa y generando costos significativos. Este problema se intensifica en entornos de alta demanda y logística compleja, donde la planificación tradicional puede no ser suficiente para garantizar la disponibilidad de estos materiales.

Para abordar este desafío dentro del marco de Minería 4.0, se ha desarrollado un sistema digital: aplicativo de materiales críticos de control e integración de abastecimiento, el cual permite la identificación, seguimiento y optimización del abastecimiento de materiales críticos en tiempo real. A través de este aplicativo, áreas clave como mina, planta, mantenimiento y soporte registran sus proyecciones de consumo a 24 meses, proporcionando datos precisos para la toma de decisiones en planeamiento y compras.

Este enfoque basado en tecnologías de análisis de datos, integración digital y optimización logística permite no solo mejorar la precisión de las proyecciones de demanda, sino también optimizar la gestión de inventarios y la negociación con proveedores. Con ello, se logra un modelo de abastecimiento más eficiente, alineado con las tendencias de automatización y digitalización en la minería moderna.

2. Objetivos

Objetivo Principal: Optimizar la gestión del abastecimiento de materiales críticos en minería a través de la implementación de un aplicativo digital de control e integración, que permita garantizar la continuidad operativa, reducir el riesgo de quiebres de stock y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones.

Objetivos Secundarios:

- Mejorar la planificación y visibilidad del abastecimiento, mediante una herramienta que centraliza información clave y permite monitorear en tiempo real la disponibilidad, reposición y escenarios de consumo de materiales críticos.

- Reducir costos operativos e incertidumbre, optimizando los niveles de inventario y facilitando la simulación de escenarios ante cambios del mercado o riesgos logísticos.

- Fortalecer la toma de decisiones y la coordinación interáreas, integrando a los usuarios clave en un sistema común que brinda datos precisos, alertas tempranas y acceso a documentos relevantes para la gestión de compras y contratos.

3. Metodología

Para el desarrollo e implementación, se siguió un enfoque estructurado en tres fases principales:

3.1. Identificación y análisis de materiales críticos

- Recolección y limpieza de datos históricos de consumo y reposición.

- Aplicación de la metodología ABC y Análisis de Criticidad para priorizar materiales.

3.2. Desarrollo del sistema digital

- Diseño de una plataforma a dos vistas: un reporte consolidado del total de materiales críticos y una ficha individual dinámica de planificación de inventarios por cada material.

- Incorporación de información clave: stock actual, consumo proyectado y reposición.

- Implementación de un sistema de semáforo (rojo, amarillo, verde, negro) para alertar niveles de stock.

3.3. Implementación y optimización

- Pruebas piloto y capacitación a usuarios clave en mina, planta y mantenimiento.

- Ajuste del sistema basado en retroalimentación y optimización de predicciones con datos históricos.

- Adecuación a las unidades productivas de la división minera Breca.

Este procedimiento permitió garantizar una integración efectiva entre planeamiento, compras y operación minera, alineando la gestión de inventarios con las mejores prácticas de Minería.

4. Resultados

La implementación del aplicativo de materiales vitales de control e integración de abastecimiento ha generado mejoras significativas en la gestión de materiales críticos en la operación minera. Entre los principales resultados destacan:

- Reducción del riesgo de quiebres de stock, logrando un nivel de servicio del 100% en materiales vitales.

- Optimización en la planificación de abastecimiento, con una adherencia del 90% entre proyección y consumo real.

- Reducción del tiempo de elaboración de reportes, mejorando la eficiencia operativa y la confianza en la planificación.

- Mejor visibilidad y toma de decisiones en tiempo real, gracias a la integración de datos y el uso del sistema de semáforo.

5. Conclusiones y Recomendaciones

La implementación del aplicativo de materiales críticos es un sistema digital de control e integración de abastecimiento que ha permitido mejorar significativamente la gestión de materiales críticos en minería, asegurando mayor disponibilidad, mejor planificación y optimización de costos. La integración de datos y el uso de metodologías como ABC, Just in Time y análisis predictivo han fortalecido la toma de decisiones y reducido los riesgos operativos asociados a quiebres de stock.