Título: “Obras que Trascienden: Tecnología, Educación y Minería en Alianza por el Desarrollo”

Categoría: Regulación y Economía Minera

Tema: Uso de recursos públicos (canon, regalías y obras por impuestos)

Datos del autor y coautores:

| Autores | Miguel Alonso Camacho Izquierdo | Alan Giancarlo Flores Galarza |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Southern Peru Copper Corporation | Southern Peru Copper Corporation |
| Cargo | Jefe de Proyectos de Desarrollo Comunitario | Supervisor de Proyectos de Desarrollo Comunitario |
| Dirección | Avenida Minería F1/Oficinas Desarrollo Comunitario, Pacocha - Ilo. | Avenida Minería F1/Oficinas Desarrollo Comunitario, Pacocha - Ilo. |
| Teléfono | 964686691 | 952260777 |
| Correo | mcamacho@southernperu.com.pe | afloresg@southernperu.com.pe |

Palabras claves: tecnología, educación, minería, obras por impuestos.

Descripción:

1. Contexto y alcance del proyecto

El proyecto surge ante la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación aplicada y formación especializada en ingeniería dentro de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA). La ausencia de espacios modernos y equipamiento limitaba el desarrollo de líneas de investigación y la conexión con sectores productivos regionales.

A través del mecanismo de Obras por Impuestos, se logró articular esfuerzos entre la empresa privada y el Estado, priorizando esta inversión en el marco del Plan Multianual de Inversiones y el Sistema Invierte.pe. La intervención fue focalizada en diseñar, construir y equipar un centro de investigación moderno, con laboratorios especializados orientados a diversas ramas de la ingeniería.

2. Objetivos del proyecto

- Implementar una infraestructura científica y tecnológica de alta calidad al servicio de la investigación universitaria.

- Fortalecer la capacidad técnica y experimental de las escuelas profesionales de ingeniería de la UNSA.

- Fomentar proyectos de innovación tecnológica con impacto social y económico.

- Promover la articulación universidad-empresa para el desarrollo de soluciones aplicadas a desafíos reales.

3. Metodología de ejecución

La metodología aplicada contempló un enfoque por etapas, ajustado a los procedimientos técnicos y normativos del Invierte y de la Ley N° 29230 (Ley de Obras por Impuestos):

- Formulación y viabilidad: El proyecto fue inscrito en el Banco de Inversiones con código CUI N° 2439581, aprobado tras su declaración de viabilidad técnica y económica.

- Diseño técnico: Se elaboró el expediente técnico considerando criterios de sostenibilidad, accesibilidad y seguridad, incluyendo los requerimientos funcionales definidos por la UNSA.

- Ejecución física: La obra fue construida bajo estándares nacionales e internacionales, empleando técnicas de control de calidad y monitoreo de avances.

- Equipamiento y puesta en marcha: Se adquirieron e instalaron equipos de alta especialización, y se capacitó al personal docente en su uso y mantenimiento.

4. Resultados obtenidos

- Se construyó un edificio de 5 pisos con 11,902.75 m² de área techada, que alberga 24 laboratorios especializados, oficinas de investigación, salas de reuniones, áreas administrativas y espacios comunes.

- Los laboratorios fueron equipados con tecnología avanzada en ingeniería civil, eléctrica, mecánica, electrónica, ambiental y de materiales.

- El centro ha sido integrado en la estrategia de investigación institucional de la UNSA, sirviendo como soporte para proyectos multidisciplinarios.

- Desde su puesta en funcionamiento, se han iniciado diversas investigaciones aplicadas con participación estudiantil y docente.

- La infraestructura se ha convertido en un punto de encuentro entre la universidad y el sector productivo local y regional.

5. Conclusiones y recomendaciones

El proyecto demuestra el impacto positivo de la colaboración público-privada en la educación superior, especialmente cuando se orienta a cerrar brechas tecnológicas e impulsar la innovación. La intervención ha mejorado la calidad académica, fortalecido la investigación aplicada y ampliado la vinculación de la UNSA con el entorno socioeconómico.

Se recomienda promover el uso de mecanismos como Obras por Impuestos para ejecutar proyectos similares en otras universidades públicas, priorizando aquellas con potencial de investigación en regiones estratégicas del país.

Reseña Profesional

Miguel Camacho Izquierdo

Ingeniero Industrial y MBA, con 17 años de experiencia en dirección de proyectos, desarrollo comunitario y responsabilidad social. Actualmente me desempeño como Jefe de Proyectos de Desarrollo Comunitario en Southern Perú, liderando iniciativas bajo el mecanismo de Obras por Impuestos y Fondos de Desarrollo. He complementado mi formación con estudios en Dirección Avanzada de Proyectos, Relaciones Comunitarias y Planeamiento Estratégico, contribuyendo al desarrollo sostenible en zonas de influencia minera.

Alan Flores Galarza

Ingeniero Civil con 16 años de experiencia en dirección de proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario. Actualmente me desempeño como supervisor de Proyectos de Desarrollo Comunitario en Southern Perú, evaluando y supervisando la ejecución de proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos y Fondos de Desarrollo.